ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

# Реалистичный голосовой AI-агент

Fish Audio, многоуровневая оркестрация и realtime-телефония для SalesAgent AI

Проект: SalesAgent AI

Контур: Голосовые звонки / Voximplant

Статус: Реализовано локально; live-приёмка ожидает внешние доступы

Дата: 19 июля 2026

Реализованное решение: Hosted Fish API → параллельные fast/medium → deep по триггеру → единый semantic commit

Рекомендация: Кодовый контур завершён. Перейти к ограниченному live pilot на hosted Fish/Deepgram/Claude; не расширять трафик до PSTN A/B, SLO, failure drill и проверки прав на голос. Решение по H100 принимать после измерения нагрузки и TCO.

# 1. Резюме решения

Fish Audio является сильным кандидатом на роль TTS-слоя благодаря потоковой генерации, клонированию голоса, поддержке русского языка и управлению просодией. При этом реалистичность телефонного разговора определяется не только голосовой моделью: критичны корректное определение конца реплики, отсутствие долгих пауз, мгновенное прерывание речи агента, качество телефонного кодека и дисциплина семантического commit.

Предлагается заменить текущую монолитную схему speech-to-speech на модульный pipeline: Voximplant → streaming STT → Turn Manager → fast/medium/deep reasoning → Response Arbiter → Fish Audio streaming TTS → телефонный playback.

- Fast-слой отвечает за intent, risk, routing и безопасные короткие подтверждения.

- Medium-слой формирует основной содержательный ответ и работает с RAG, CRM и инструментами.

- Deep-слой запускается только для действительно сложных или рискованных задач.

- Только Response Arbiter может отправлять текст в TTS; уже озвученный префикс нельзя незаметно заменить.

# 2. Цели и границы проекта

## 2.1. Цели

- Сделать голос естественным после реального PSTN/SIP-транскодирования, а не только в студийном прослушивании.

- Достичь p95 менее 800–900 мс от конца реплики клиента до первого слышимого аудио.

- Обеспечить полноценный barge-in: клиент может перебить агента, а устаревшая генерация немедленно отменяется.

- Отделить телефонию, STT, reasoning и TTS через сменяемые provider-интерфейсы.

- Сохранить интеграции проекта с RAG, CRM, аналитикой и базой данных.

- Собирать метрики качества, задержки, стоимости и конверсии по каждому звонку и каждому ходу.

## 2.2. Что не входит в первый пилот

- Коммерческий self-hosting Fish Audio на собственных GPU.

- Одновременный запуск трёх больших моделей на каждый ход.

- Скрытое позиционирование AI-агента как реального человека.

- Массовый холодный обзвон без подтверждённого правового основания и согласования условий провайдеров.

- Гарантированная поддержка казахского языка без отдельного тестового набора.

# 3. Исходное состояние и устранённые разрывы

Исходно голосовой контур был монолитным WebSocket-мостом Voximplant ↔ Gemini Live. Теперь добавлен отдельный production pipeline: защищённый Voximplant media transport, Deepgram Flux с cold fallback на AssemblyAI, Turn Manager, параллельная fast/medium/deep оркестрация, semantic commit и Fish Audio streaming TTS. Gemini сохранён как управляемый runtime rollback.

| Область | Результат реализации | Оставшаяся проверка |
| --- | --- | --- |
| Voice bridge | Gemini отделён runtime-флагом; новый pipeline собирается в едином composition root. | Live-звонок через публичный WSS. |
| Session identity | Строгие callId/phone/orgId, один server-side tenant, X-Voice-Token и duplicate-session guard. | Ротация секрета и reconnect на реальном Voximplant. |
| Audio DSP | Fish PCM корректно преобразуется в μ-law 8 kHz; кадры и очереди ограничены. | Слепой PSTN A/B на реальных сетях. |
| Turn-taking | Turn Manager, generation cancellation, barge-in, clear playback и playback ACK реализованы. | Измерить p95 barge-in → silence. |
| Scaling | Сессии изолированы, очереди и recording bounded; teardown идемпотентен. | Горизонтальный routing и нагрузочный тест production topology. |
| Observability | Есть STT/TTS connect, first-audio, turn-total, fallback и tier metrics. | Подключить dashboard/alerts к production logs. |

Вывод: фундаментальные дефекты транспорта, identity, audio, turn-taking и playback устранены на уровне кода и тестов. Оставшийся gate — проверка качества и SLO на реальном телефонном канале с внешними провайдерами.

# 4. Целевая архитектура

Рисунок 1. Один голосовой runtime, три вычислительные дорожки и один арбитр речи.

## 4.1. Компоненты runtime

- Audio Gateway. Аутентифицирует WebSocket, нормализует call_id/org_id, управляет jitter buffer, codec и backpressure.

- Streaming STT. Выдаёт partial/final transcript, confidence и метки времени; поддерживает отмену и пересмотр partial hypotheses.

- Turn Manager. Ведёт состояния LISTENING → THINKING → SPEAKING → INTERRUPTED и присваивает каждому ходу turn_id/generation_epoch.

- Reasoning Router. Оценивает intent, сложность, риск, необходимость RAG, tools и deep-модели.

- Response Arbiter. Выбирает единственный ответ, фиксирует immutable prefix и не допускает параллельной речи моделей.

- Speech Renderer. Разбивает ответ на естественные фразы, добавляет допустимые prosody/emotion cues и управляет flush.

- Fish TTS Adapter. Поддерживает WebSocket-сессию, reference_id голоса, PCM-чанки, таймауты и fallback.

- Tool Executor. Единственная точка внешних действий: CRM, бронирование, WhatsApp; поддерживает idempotency keys.

## 4.2. Контракт событий

turn.started → transcript.partial → transcript.final route.decided → response.proposed → response.committed tts.started → audio.played → turn.completed barge_in.detected → generation.cancelled → playback.cleared

Каждое событие содержит call_id, conversation_id, turn_id, generation_epoch и timestamps. Любой результат со старым generation_epoch отбрасывается без побочных эффектов.

# 5. Политика многоуровневого reasoning

| Уровень | Основная роль | Что разрешено говорить | Целевой дедлайн |
| --- | --- | --- | --- |
| FAST | Intent, risk, route, safe prefix; запуск prefetch. | Только нейтральное подтверждение или достоверный короткий ответ. | 50–150 мс |
| MEDIUM | Основной ответ, RAG, продуктовая логика, обычные tools. | Содержательный ответ после проверки фактов и состояния. | 150–700 мс |
| DEEP | Сложные расчёты, нестандартные возражения, критик ответа. | Только ещё не озвученные фразы; при конфликте — явная коррекция. | 300–1500+ мс |

## 5.1. Правила semantic commit

- Модели возвращают кандидаты или планы; напрямую в Fish Audio они не пишут.

- Fast-префикс должен быть non-regret: он остаётся корректным при любом результате medium/deep.

- После отправки фразы в TTS её текст фиксируется. Поздний результат может изменить только очередь ещё не синтезированных фраз.

- Если deep-модель противоречит уже сказанному, допускается только явная коррекция либо перевод на оператора.

- Speculative tool calls разрешены только для read-only prefetch. Любые изменения состояния выполняются после commit.

- Для каждого внешнего действия используется idempotency key: call_id + turn_id + tool_name + business_key.

## 5.2. Триггеры deep-слоя

- Многошаговый расчёт, индивидуальная скидка или нетиповое коммерческое условие.

- Юридически, финансово или репутационно значимое обещание.

- Низкая уверенность medium-модели либо противоречивые RAG-источники.

- Сложное возражение, требующее планирования нескольких ходов.

- Неоднозначное действие с CRM, календарём или несколькими инструментами.

# 6. Интеграция Fish Audio

Для пилота рекомендуется hosted API с WebSocket TTS. Текст поступает по мере формирования безопасных фраз; событие flush используется на границе законченной мысли. Голос создаётся заранее и вызывается по reference_id, чтобы не передавать образцы на каждом ходе.

## 6.1. Технический профиль

| Параметр | Реализованное значение для пилота |
| --- | --- |
| Transport | WSS /v1/tts/live; сессия на generation/ход, строгие timeout и cancel |
| Model | s2-pro по умолчанию; другой production SKU только после account smoke-test |
| Voice | Приватный reference_id; письменное разрешение владельца голоса |
| Text chunking | Безопасные фразовые сегменты; flush на границе завершённого ответа |
| Audio | PCM 8/16/24/32/44,1/48 kHz → корректный ресемплинг → μ-law 8 kHz |
| Fallback | Одна прозрачная native Voximplant реплика без дублирования сегментов |
| Provider abstraction | open / write / finish; AbortSignal и строгие turn/generation |

Проверка перед live-приёмкой: официальные страницы Fish обновляются не синхронно. Поэтому реализация сохраняет s2-pro как безопасный default, а любой новый model ID включается только после smoke test start → text → flush → audio на конкретном аккаунте.

## 6.2. Языки и голос

- Русский язык заявлен Fish Audio официально и должен войти в основной тестовый набор.

- Казахский язык и RU/KZ code-switching считаются неподтверждёнными до прохождения собственного набора тестов.

- Отдельно тестируются имена, адреса, номера телефонов, суммы в тенге, даты, англоязычные названия и аббревиатуры.

- Клон голоса создаётся только из чистой записи с документированным согласием; публичные голоса не используются без подтверждённых прав.

- Система представляется как виртуальный помощник и не имитирует конкретного сотрудника без явного разрешения.

# 7. Realtime-взаимодействие и задержка

Ключевая продуктовая метрика — не время запуска модели, а end-of-user-speech → first audible audio и время до первого содержательного слова. Filler может улучшить технический график, но ухудшить разговор, если используется слишком часто.

| Этап | Целевой бюджет | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Transport + jitter | 40–120 мс | Зависит от телефона, региона и размера playback buffer. |
| End-of-turn | 150–350 мс | Слишком агрессивный endpoint обрезает клиента; слишком мягкий создаёт паузу. |
| STT finalization | 50–150 мс | Частично выполняется параллельно с endpointing. |
| Routing + prefetch | 20–150 мс | Read-only RAG/CRM можно запускать по стабильному partial transcript. |
| Medium LLM TTFT | 80–300 мс | Должна начать отдавать фразовый ответ потоково. |
| Fish TTFA | Измеряется в пилоте | Маркетинговый TTFA не равен телефонному end-to-end. |
| Playout buffer | 40–100 мс | Минимум для плавности без ощутимого хвоста при barge-in. |

## 7.1. Barge-in

- Подтвердить реальную речь клиента и отфильтровать эхо/шум.

- Немедленно увеличить generation_epoch и отменить STT/LLM/TTS-задачи старого хода.

- Очистить серверную и Voximplant playback-очередь.

- Зафиксировать, какая часть реплики фактически была проиграна клиенту.

- Создать новый turn_id и продолжить с актуального состояния разговора.

# 8. Реализация и статус фаз

Основной код фаз 1–5 реализован в текущей итерации. Таблица ниже используется как реестр готовности: локальные инженерные проверки отделены от live-приёмки, которая требует реальных ключей, номера и разрешённого reference voice.

| Фаза | Статус к 19.07.2026 | Что реализовано | Критерий полного закрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. Baseline | Внешняя приёмка | Метрики и call trace предусмотрены; Gemini rollback сохранён. | Запись воспроизводимого Gemini/Fish PSTN A/B. |
| 1. Foundation | Реализовано локально | WS auth, identity, protocol, bounds, Turn Manager, generation, playback clear/ACK. | Два параллельных live-звонка без пересечения. |
| 2. Fish pilot | Реализовано локально | Direct MessagePack WSS, reference_id, PCM→μ-law, deadlines, cancellation, native fallback. | Fish smoke и звонок с разрешённым голосом. |
| 3. Streaming STT | Реализовано локально | Deepgram Flux v2, multilingual hint, EOT; AssemblyAI v3 cold fallback. | RU/RU-KZ live-набор и provider outage drill. |
| 4. Two-lane | Реализовано локально | Fast и medium параллельно; fast не ждёт RAG; единый semantic ledger. | Conversation A/B и проверка factual quality. |
| 5. Deep + hardening | Код реализован | Deep triggers, total deadline, stale-output rejection, backpressure, graceful drain, failure tests. | Load test, quotas, alerts и production go/no-go. |

Статус: проходят 142 автоматизированных voice-теста; lint, typecheck, production build, VoxEngine syntax и diff-check объединены командой npm run verify:voice.

# 9. Метрики и SLO пилота

| Метрика | Цель | Зачем измерять |
| --- | --- | --- |
| p95 end-of-turn → first audible audio | < 800–900 мс | Общая воспринимаемая отзывчивость. |
| p95 до первого содержательного слова | < 1,2 с | Не маскировать задержку пустым filler. |
| p95 barge-in → silence | < 200 мс | Естественное перебивание и отсутствие наложения. |
| Противоречие уже озвученному | < 1% ходов | Качество semantic commit. |
| Duplicate external actions | 0 | Безопасность CRM, заказов и встреч. |
| Provider fallback rate | Отслеживать p50/p95 | Надёжность Fish, STT и сети. |
| Entity accuracy: имя/телефон/дата/цена | Отдельный score | Критично для продаж и заказа. |
| Deep invocation / cancellation | Измерять | Стоимость и полезность сложного слоя. |
| Human blind preference after PSTN | > baseline | Подтверждает реальное улучшение голоса. |
| Task completion / conversion / handoff | > baseline | Проверяет бизнес-эффект, а не только звук. |

# 10. План тестирования

- Аудиокачество. Слепое сравнение Gemini/Fish после μ-law 8 kHz; разные телефоны, мобильные сети и уровни шума.

- Разговор. Паузы, короткие ответы, длинные монологи, самопоправки клиента, перебивания, одновременная речь.

- Языки. Русский, казахский, смешанная речь, имена, улицы, суммы в тенге, даты и английские бренды.

- Функции. RAG, CRM, бронирование, отказ от звонка, перевод на оператора, повторный звонок.

- Ошибки. Fish timeout, STT disconnect, LLM slow response, Redis/PostgreSQL outage, reconnect Voximplant.

- Нагрузка. Параллельные звонки, GPU/API queue, p95/p99, memory growth, backpressure и rate limits.

- Безопасность. Подмена org_id, повтор webhook, duplicate tool request, prompt injection из RAG/речи.

# 11. Инфраструктура и решение по H100

| Критерий | Hosted Fish API | Self-hosted S2 на GPU |
| --- | --- | --- |
| Срок запуска | Дни; минимальный MLOps. | Недели; inference service, scheduler, monitoring. |
| Latency | Сеть + очередь провайдера. | Контроль инфраструктуры, но нужен собственный benchmark. |
| Масштаб | Стартовый лимит concurrency; затем повышаемый tier. | Зависит от batching, GPU utilization и резервирования. |
| Качество/обновления | Новые модели доступны быстрее. | Зафиксированная версия; обновления под контролем команды. |
| Данные | Нужны договорные условия retention/SLA. | Максимальный контроль при корректной изоляции. |
| Лицензия | Коммерческие условия API. | Отдельное письменное коммерческое соглашение на веса. |
| Рекомендация | Пилот и ранний production. | Только после нагрузки, privacy/SLA требований и TCO. |

По опубликованной цене Fish ($15 за 1 млн UTF-8 bytes, около 12 часов английской речи) чистый TTS стоит ориентировочно $1,25 за час английского синтеза. Одна H100 PCIe по публичной облачной цене от $3,29/час — около $2 400 в месяц при постоянной работе. Грубая точка сравнения получается около 1 900 часов синтезированной английской речи в месяц, до учёта лицензии, резервной GPU, DevOps и простоя. Для русского расчёт должен учитывать UTF-8 и реальный speaking share агента.

Решение по GPU: Не покупать и не арендовать постоянную H100 для пилота. После 4–6 недель фактической нагрузки посчитать TCO, concurrency и требования к данным. Не размещать latency-critical TTS и fast/medium/deep на одной GPU без отдельных очередей и admission control.

# 12. Безопасность, данные и использование голоса

- Агент в начале разговора сообщает, что является виртуальным помощником; реалистичный голос не используется для скрытого обмана.

- Клон создаётся только из голоса, на который есть документированное согласие и коммерческие права.

- Hosted Fish не используется для нежелательных массовых коммерческих обращений без письменного подтверждения провайдера.

- WebSocket между Voximplant и backend аутентифицируется общим секретом длиной не менее 32 символов с constant-time сравнением и регламентом ротации; org_id принимается только из серверной конфигурации.

- PII, записи и транскрипты имеют определённые retention-сроки, шифрование, разграничение tenant-доступа и журналирование.

- В логах не сохраняются API keys, полные аудиопакеты и чувствительные tool payloads.

- Предусмотрены opt-out, перевод на человека и немедленное прекращение звонка по просьбе клиента.

Важно: Условия Fish Audio запрещают вводящее в заблуждение представление AI-контента как полностью человеческого и нежелательные массовые коммерческие обращения. Перед outbound-сценариями требуется отдельная договорная и юридическая проверка.

# 13. Основные риски и меры

| Риск | Проявление | Мера контроля |
| --- | --- | --- |
| Неверный fast-ответ | Fast назвал цену, которую medium опроверг. | Fast говорит только safe prefix; factual commit проходит validator. |
| Поздний deep | Ответ относится к уже сменившейся теме. | generation_epoch, deadline и discard устаревшего результата. |
| Перебивание | Старое аудио продолжает звучать. | Clear playback buffer, abort controllers, played-audio markers. |
| Повтор actions | Два бронирования или CRM update. | Один idempotent Tool Executor; speculative calls read-only. |
| PSTN-деградация | Студийный голос становится узкополосным. | A/B только после 8 kHz μ-law; wideband SIP/Opus где возможно. |
| Provider outage | Тишина во время звонка. | Кэшированные фразы, резервный TTS, handoff, circuit breaker. |
| GPU/API queue | p99 резко растёт при нагрузке. | Admission control, отдельные pools, concurrency dashboards. |
| RU/KZ ошибки | Неверные имена, суммы, даты. | Entity normalizer, подтверждение критичных полей, отдельный test set. |
| Лицензия/доверие | Запрет провайдера или жалоба на голос. | Согласие, disclosure AI, opt-in/opt-out, письменные условия. |

# 14. Критерии готовности пилота

- Каждый звонок имеет уникальные call_id, conversation_id и tenant context; параллельные звонки не пересекаются.

- WS аутентифицирован, а reconnect не создаёт вторую активную генерацию.

- Качественный ресемплер и корректное PCM/μ-law frame pacing подтверждены тестами.

- Barge-in останавливает звук менее чем за 200 мс в p95.

- Fish adapter проходит таймауты, reconnect, cancel, flush и fallback-сценарии.

- Fast не произносит неподтверждённые факты; medium/deep не меняют уже озвученный префикс.

- Все внешние действия идемпотентны; duplicate actions отсутствуют.

- Собран RU/RU-KZ test set и проведён слепой PSTN A/B-тест.

- Достигнуты SLO по latency и нет критических regressions относительно Gemini baseline.

- Зафиксированы условия использования голоса, данных и outbound-сценариев.

- Есть dashboard p50/p95/p99, provider errors, fallback, cost per call и business conversion.

- Go/no-go на production утверждается по качеству, надёжности, правовым условиям и TCO.

# 15. Следующий шаг: управляемая live-приёмка

Предлагается утвердить: ограниченный live pilot hosted-контура Deepgram/AssemblyAI → Claude → Fish Audio с прозрачным AI disclosure. Расширение трафика — только после PSTN A/B, SLO, failure drill, проверки прав на голос и квот. H100 не включать до подтверждённого TCO.

Следующее решение принимается по результатам реальных звонков: подтвердить качество Fish после μ-law 8 kHz, измерить p50/p95 перебивания и первого аудио, проверить RU и RU/KZ набор, квоты и стоимость, затем выбрать объём production rollout. H100 остаётся отдельным TCO-решением после фактической нагрузки.

# Приложение A. Рекомендуемые provider-интерфейсы

StreamingSTT: start → pushAudio → onPartial/onFinal → cancel → close ReasoningProvider: propose(turn, context, signal) → stream<ClauseCandidate> TTSProvider: start(voice) → pushText → flush → cancel → close ToolExecutor: execute(name, input, idempotencyKey) → ToolResult VoiceTrace: mark(event, callId, turnId, generationEpoch, timestamp)

# Приложение B. Источники и точки в текущем коде

- Fish Audio WebSocket TTS: https://docs.fish.audio/api-reference/endpoint/websocket/tts-live

- Fish Audio S2.1 Pro announcement: https://fish.audio/blog/s2-1-pro-free-api/

- Fish Audio S2 Technical Report: https://arxiv.org/abs/2603.08823

- Fish Audio pricing and rate limits: https://docs.fish.audio/developer-guide/models-pricing/pricing-and-rate-limits

- Fish Audio Research License: https://github.com/fishaudio/fish-speech/blob/main/LICENSE

- Fish Audio Terms of Use: https://fish.audio/terms/

- Lambda GPU pricing: https://lambda.ai/instances

## Локальные файлы проекта

- src/voice/configured-runtime.ts — composition root, runtime flag и provider wiring

- src/voice/realtime-runtime.ts — full-duplex STT → orchestration → Fish TTS

- src/voice/turn-manager.ts и orchestrator.ts — endpointing, barge-in, cancellation и semantic commit

- src/voice/providers/ — Deepgram Flux, AssemblyAI fallback и Fish Audio adapters

- src/voice/telephony/ и src/channels/voice.ts — auth, Vox media protocol, playback и session lifecycle

- tests/voice/, scripts/verify-voice.mjs и scripts/voximplant-setup.mjs — автоматизированные gates и setup

# 16. Статус реализации на 19 июля 2026

Ниже зафиксирован фактический результат реализации в репозитории. Термин «реализовано локально» означает, что код собран и покрыт детерминированными тестами; он не заменяет проверку реальных API, телефонной сети и разрешённого голоса.

| Контур | Статус | Локальное подтверждение | Внешний остаток |
| --- | --- | --- | --- |
| Media | Готово | Auth, media v1, frame sequencing, clear/flush/ACK, bounded queues. | Публичный WSS и номер. |
| STT | Готово | Deepgram Flux + AssemblyAI cold fallback, protocol/race tests. | Ключи, RU/RU-KZ live corpus. |
| LLM | Готово | Fast/medium parallel, conditional deep, deadlines, safe commit. | Качество и стоимость на реальных диалогах. |
| TTS | Готово | Fish streaming, generation isolation, cancellation, fallback. | Reference voice, согласие, Fish smoke. |
| Gates | Готово локально | 142 теста, graceful shutdown drain, lint, typecheck, build, syntax и diff gates. | Load/failure drill и alerts. |
| H100 | Отложено осознанно | Provider interfaces допускают self-hosted adapter. | Benchmark, лицензия и TCO после pilot. |

## 16.1. Автоматизация завершения

npm run verify:voice последовательно запускает lint, typecheck, 142 voice-теста, build и проверки VoxEngine.

npm run setup:voximplant создаёт или обновляет приложение, сценарий, правило и актуальную binding-связь.

npm run smoke:fish-tts проверяет реальный reference voice и сохраняет WAV для прослушивания.

Отдельный reviewer выполняет независимый gate по race conditions, security, failure paths и документации.

## 16.2. Условия окончательной live-приёмки

Выданы Fish, Deepgram, Anthropic и при необходимости AssemblyAI API keys.

Создан разрешённый Fish reference voice; зафиксированы согласие, commercial rights и AI disclosure.

Развёрнут публичный TLS backend, куплен и привязан номер Voximplant.

Выполнены PSTN A/B и failure/load tests; подтверждены p50/p95, entity accuracy, fallback rate, стоимость и отсутствие противоречий.